# 2. Haftalık Rapor

## 1. Bu Hafta Yapılanlar

- Projenin 2. haftası kapsamında çekirdek geliştirme sürecine başlanmıştır.

- Kullanılacak alternatif veri setleri araştırılmış, proje için en uygun veri yapısına sahip veri setinin belirlenmesi amacıyla farklı kaynaklar incelenmiştir.

- NSCLC-Radiomics veri seti seçilmiş ve TCIA Data Retriever aracı üzerinden indirme süreci başlatılmıştır.

- Veri setinin DICOM formatında geldiği tespit edilmiş, bu doğrultuda veri okuma ve işleme süreci için teknik plan oluşturulmuştur.

- Google Colab ortamı hazırlanmış ve gerekli Python kütüphaneleri kurulmuştur.

- DICOM serilerini okuyup 3 boyutlu hacim verisine dönüştürmek için başlangıç düzeyinde veri yükleme fonksiyonu hazırlanmıştır.

- Görüntülerin normalize edilmesi ve slice bazlı görselleştirilmesi için temel yardımcı fonksiyonlar geliştirilmiştir.

- 2. hafta teslim dokümanları için içerik hazırlıklarına başlanmış; API / modül dokümantasyonu ve kurulum kılavuzu taslakları oluşturulmuştur.

## 2. Karşılaşılan Teknik Sorunlar

Sorun: İlk planlanan veri setine erişim ve kullanım süreci beklenenden daha karmaşık ilerledi.
Çözüm: Alternatif veri setleri araştırıldı ve segmentasyon için daha uygun olan NSCLC-Radiomics veri setine geçiş yapıldı.

Sorun: Seçilen veri seti doğrudan .npy veya .nii formatında değil, DICOM yapısında geldiği için işleme süreci daha karmaşık hale geldi.
Çözüm: DICOM formatını okuyabilmek için pydicom kütüphanesi araştırıldı ve slice bazlı okuma için başlangıç kodu hazırlandı.

Sorun: Büyük boyutlu veri seti nedeniyle depolama ve indirme yönetimi önemli hale geldi.
Çözüm: Veri setinin daha geniş depolama alanına sahip diske indirilmesine karar verildi ve klasör yapısı buna göre planlandı.

## 3. Araştırılan Teknolojiler / Kaynaklar

- TCIA Data Retriever — NSCLC-Radiomics veri setini indirmek için araştırıldı ve kullanıldı.

- pydicom — DICOM medikal görüntü dosyalarını okumak için araştırıldı.

- NumPy — 3D volume verisini işlemek ve dönüştürmek için kullanıldı.

- Matplotlib — Slice bazlı görselleştirme amacıyla incelendi.

- Google Colab — geliştirme ortamı olarak kullanıldı.

- NSCLC-Radiomics Dataset — 3D akciğer görüntüleri ve segmentasyon verileri için temel kaynak olarak seçildi.

## 4. Sonraki Hafta Planı

- İndirilen veri seti üzerinde gerçek DICOM serilerini okumak

- Segmentasyon yapısının nasıl tutulduğunu analiz etmek

- PyTorch dataset sınıfını oluşturmak

- Ön işleme adımlarını veri üzerinde uygulamak

- Model mimarisinin ilk sürümünü eklemek

- Eğitim akışını başlatmak

## 5. Destek / Yönlendirme Gerektiren Konular

- RTSTRUCT / SEG verilerinden maskenin doğru biçimde çıkarılması konusunda teknik yönlendirme gerekebilir.

- Büyük boyutlu 3D verilerde bellek yönetimi ve uygun preprocessing stratejileri için ek araştırma yapılması gerekebilir.