WEEKLY_REPORT_6.docx

1. Genel Durum

Bu hafta proje kapsamında sistem performans analizi, kullanıcı arayüzü optimizasyonu, bellek kullanımı profillemesi ve disk I/O darboğazlarının incelenmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Yapılan analizler sonucunda sistemin temel performans darboğazları belirlenmiş ve çeşitli optimizasyonlar uygulanmıştır. Özellikle volumetrik CT yükleme işlemlerinin sistem performansını doğrudan etkilediği gözlemlenmiştir.

Bu hafta ayrıca Streamlit tabanlı kullanıcı arayüzü yeniden düzenlenmiş ve performans ölçüm mekanizmaları sisteme entegre edilmiştir.

2. Yapılan Çalışmalar

2.1 Batch Inference Runtime Analizi

Batch inference pipeline üzerinde çalışma süresi analizleri gerçekleştirilmiştir.

Bu analiz kapsamında:

- volumetrik CT loading

- ROI extraction

- preprocessing

- model inference

- prediction saving işlemleri ayrı ayrı incelenmiştir.

Yapılan benchmark sonuçlarında:

- toplam vaka inference süresi yaklaşık 2 saniye,

- model inference süresi ise yaklaşık 0.004 saniye olarak ölçülmüştür.

Bu sonuçlar, sistemdeki temel darboğazın model inference değil, volumetrik veri yükleme işlemleri olduğunu göstermiştir.

2.2 File Loading Performance Analizi

Dosya yükleme performansını incelemek amacıyla:

- CSV loading benchmark,

- NIfTI volumetrik loading benchmark,

- prediction (.npy) loading benchmark çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen sonuçlar:

| İşlem | Ortalama Süre |
| --- | --- |
| CSV Loading | ~0.01 saniye |
| NIfTI Loading | ~2.1 saniye |
| Prediction Loading | ~1.0 saniye |

olarak ölçülmüştür.

Özellikle:

512 × 512 × 385

boyutundaki volumetrik CT görüntülerinin sistemde ciddi disk I/O maliyeti oluşturduğu gözlemlenmiştir.

2.3 Streamlit UI Performance Analizi

Bu hafta kullanıcı arayüzü performansını iyileştirmek amacıyla Streamlit tabanlı arayüz üzerinde optimizasyon çalışmaları yapılmıştır.

Sisteme:

- UI loading time ölçümü,

- render time ölçümü,

- cache mekanizmaları,

- prediction loading optimizasyonları eklenmiştir.

Ayrıca aşağıdaki cache sistemleri uygulanmıştır:

- st.cache_data

- st.cache_resource

Yapılan testlerde tekrar eden yüklemelerde işletim sistemi seviyesinde disk cache etkisi gözlemlenmiştir.

2.4 Memory Usage Analysis

Sistem RAM kullanımını incelemek amacıyla memory profiling çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Analiz edilen işlemler:

- volumetrik CT loading

- prediction loading

- matplotlib render

- cleanup işlemleri olmuştur.

Ölçülen sonuçlar:

| İşlem | RAM Kullanımı |
| --- | --- |
| NIfTI Loading | ~768 MB |
| Prediction Loading | ~96 MB |
| Matplotlib Render | ~16 MB |

Olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, volumetrik CT loading işlemlerinin sistemdeki en büyük bellek maliyetini oluşturduğunu göstermiştir.

2.5 Bellek Optimizasyonu

Bu hafta gerçekleştirilen en önemli optimizasyonlardan biri volumetrik loading pipeline’ının float32 veri tipi kullanacak şekilde yeniden düzenlenmesidir.

Aşağıdaki yöntem uygulanmıştır:

get_fdata(dtype=np.float32)

Bu optimizasyon sayesinde:

| Metrik | Önce | Sonra |
| --- | --- | --- |
| NIfTI RAM Kullanımı | ~768 MB | ~383 MB |

şeklinde yaklaşık %50 RAM iyileştirmesi elde edilmiştir.

Bu iyileştirme sayesinde:

- Streamlit arayüzü daha stabil hale gelmiş,

- memory spike problemleri azaltılmış,

- sistem kararlılığı artırılmıştır.

3. Karşılaşılan Problemler

Bu hafta aşağıdaki teknik problemler ile karşılaşılmıştır:

- eski absolute path kullanımları,

- broken virtual environment problemleri,

- volumetrik loading darboğazları,

- yüksek RAM kullanımı,

- tekrar eden disk I/O maliyetleri,

- prediction path uyuşmazlıkları.

4. Uygulanan Çözümler

Karşılaşılan problemlere yönelik aşağıdaki çözümler uygulanmıştır:

- portable path sistemi geliştirildi,

- yeni virtual environment oluşturuldu,

- Streamlit cache sistemi eklendi,

- prediction path remapping sistemi geliştirildi,

- float32 memory optimizasyonu uygulandı,

- cleanup mekanizmaları geliştirildi,

- profiling ve benchmark scriptleri oluşturuldu.

5. Elde Edilen Sonuçlar

Bu hafta gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda:

- sistem performansı analiz edildi,

- temel darboğazlar belirlendi,

- RAM kullanımı azaltıldı,

- kullanıcı arayüzü hızlandırıldı,

- Streamlit cache sistemi başarıyla uygulandı,

- profiling altyapısı oluşturuldu.

Ayrıca sistem artık:

- runtime profiling,

- memory profiling,

- UI performance analysis,

- optimization analysis destekleyen daha profesyonel bir mühendislik yapısına ulaşmıştır.

6. Sonuç

Bu hafta gerçekleştirilen performans ve optimizasyon çalışmaları sonucunda sistem:

- daha düşük RAM kullanan,

- daha stabil çalışan,

- daha hızlı tepki veren,

- daha optimize edilmiş bir yapıya dönüştürülmüştür.

Sistem artık yalnızca bir segmentation modeli değil; AI destekli medikal görüntü analiz ve görselleştirme prototipi olarak daha güçlü bir mühendislik altyapısına sahiptir.