8. Hafta Final Raporu - Faz 2 Finalizasyon, Video ve Sunum

# 1. Genel Özet

MediBoxLesion projesi, CT görüntüleri üzerinde aday lezyon bölgelerinin incelenmesini kolaylaştırmak için geliştirilmiş bir staj prototipidir. Proje; MELA veri setindeki NIfTI formatlı CT hacimlerini, anotasyon sınırlayıcı kutularını, pseudo-mask dosyalarını ve batch model tahmin çıktılarını tek bir arayüzde karşılaştırmayı hedefler.

İlk 4 haftalık süreçte projenin temel mimarisi, veri yapısı, teknik altyapısı, veri hazırlama notebook'ları ve ilk raporlama/dokümantasyon çalışmaları oluşturulmuştur. 5-8. haftalar arasında ise proje daha çok final teslim seviyesine taşınmıştır. Bu fazda kod okunabilirliği, arayüz kullanılabilirliği, performans ölçümleri, dosya yolu taşınabilirliği, final raporları, demo hazırlığı ve canlı sunum hazırlığı üzerinde çalışılmıştır.

8. haftada yapılan son revizyonlarla arayüz daha net bir tıbbi görüntüleme paneline dönüştürülmüş, pseudo-mask dosyalarının doğru dosya yolları ile gösterilmesi sağlanmış, model tahmin çıktılarının hangi `.npy` dosyalarından geldiği arayüzde açıkça belirtilmiş ve final teslim için gerekli dokümanlar hazırlanmıştır.

# 2. İlk 4 Haftada Oluşturulan Temel Yapı

İlk 4 hafta projenin temelini oluşturma dönemidir. Bu dönemde veri kaynakları incelenmiş, sistemin genel mimarisi belirlenmiş, temel teknik kararlar verilmiş ve ilk çalışan çıktıların üretileceği notebook akışı oluşturulmuştur.

## 2.1 Proje Planlama ve Mimari

İlk haftalarda proje amacının MELA CT hacimleri üzerinden aday lezyon analizi yapmak olduğu netleştirilmiştir. Projenin ana girdileri CT görüntüleri, anotasyon koordinatları, sınırlayıcı kutular ve üretilen maske dosyalarıdır. Bu yapı için `data`, `notebooks`, `models`, `results`, `app` ve `docs` klasörleri üzerinden ilerleyen bir proje düzeni kurulmuştur.

Bu dönemde hazırlanan mimari ve teknik dokümantasyonlar:

- `docs/1.Hafta/ARCHITECTURE.docx`

- `docs/1.Hafta/DATABASE_SCHEMA.docx`

- `docs/1.Hafta/PROJECT_PROPOSAL.docx`

- `docs/1.Hafta/TECH_STACK.docx`

- `docs/1.Hafta/WEEKLY_REPORT_1.docx`

## 2.2 Veri Hazırlama ve Notebook Akışı

İlk 4 haftada MELA verisinin yapısı incelenmiş, koordinat dönüşümleri, orientation standardization, bounding box işlemleri ve pseudo-mask üretim yöntemleri için notebook'lar hazırlanmıştır. Bu notebook'lar projenin deneysel ve analitik omurgasını oluşturur.

MELA tarafındaki önemli notebook'lar:

- `01_orientation_standardization.ipynb`

- `02_annotation_center_transformation.ipynb`

- `03_canonical_bounding_box_to_mask_generation.ipynb`

- `04_bbox_roi_region_growing.ipynb`

- `05_generate_pseudomasks_dataset.ipynb`

- `06_visualize_image_mask_pairs.ipynb`

- `07_mela_single_case_model_inference.ipynb`

- `08_mela_batch_model_inference.ipynb`

- `09_mela_prediction_visualization.ipynb`

## 2.3 İlk Arayüz ve Kullanıcı Dokümantasyonu

İlk 4 haftalık dönemde arayüzün temel kullanım senaryosu tanımlanmış, kullanıcı kılavuzu ve geliştirici dokümanı hazırlanmıştır. 4. hafta sonunda proje, bounding-box ve pseudo-mask üretimini açıklayabilecek bir sunum seviyesine getirilmiştir.

Bu dönemde hazırlanan çıktılar:

- `docs/4.Hafta/FINAL_REPORT.docx`

- `docs/4.Hafta/USER_MANUAL.docx`

- `docs/4.Hafta/DEVELOPER_GUIDE.docx`

- `docs/4.Hafta/API_DOCUMENTATION.docx`

- `docs/4.Hafta/TEST_REPORT.docx`

- `docs/4.Hafta/MediBox-Lesion_Bbox_Mask_Generator.pptx`

# 3. İlk 4 Haftadan Sonra Yapılan Geliştirmeler

İlk 4 haftadan sonra proje yalnızca veri hazırlama ve pseudo-mask üretimi düzeyinde bırakılmamış, daha bütünlüklü bir demo ve inceleme sistemine dönüştürülmüştür. Bu süreçte özellikle 5, 6, 7 ve 8. haftalarda kalite, performans, arayüz, dokümantasyon ve teslim hazırlığına odaklanılmıştır.

## 3.1 5. Hafta - Refaktör ve Düzenleme

5. haftada kod ve doküman tarafında düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Proje yapısı tekrar gözden geçirilmiş, önceki haftalarda oluşan çıktıların daha düzenli raporlanması hedeflenmiştir.

Bu dönemde öne çıkan çıktı:

- `docs/5.HAFTA/REFACTOR_REPORT.docx`

- `docs/5.HAFTA/WEEKLY_REPORT_5.rtf`

Bu haftadaki ana kazanım, projenin ilk çalışan sürümden final teslim edilebilir yapıya doğru toparlanmasıdır.

## 3.2 6. Hafta - Performans, Test ve Güvenlik Notları

6. haftada uygulamanın çalışma performansı ve veri yükleme maliyetleri ölçülmüştür. CT hacimleri ve 3D tahmin dosyaları büyük olduğu için yükleme süresi ve bellek kullanımı final demo açısından kritik görülmüştür.

Hazırlanan performans scriptleri:

- `scripts/benchmark_loading.py`

- `scripts/benchmark_memory.py`

- `scripts/benchmark_inference.py`

- `scripts/benchmark_ui.py`

Üretilen performans çıktıları:

- `results/performance/loading_times.csv`

- `results/performance/memory_usage.csv`

- `results/performance/inference_timing.csv`

- `results/performance/ui_performance.csv`

6. hafta çıktıları:

- `docs/6.HAFTA/PERFORMANCE_REPORT.docx`

- `docs/6.HAFTA/TEST_REPORT_EXTENDED.docx`

- `docs/6.HAFTA/SECURITY_NOTES.docx`

- `docs/6.HAFTA/WEEKLY_REPORT_6.docx`

Bu haftadaki ana kazanım, final demo sırasında hangi işlemlerin daha maliyetli olduğunu görmek ve performans sonuçlarını raporlanabilir hale getirmektir.

## 3.3 7. Hafta - Teknik Dokümantasyon ve UX İyileştirmeleri

7. haftada teknik dokümantasyon güçlendirilmiş ve kullanıcı deneyimine yönelik geliştirmeler yapılmıştır. Arayüzün final sunuma daha uygun, okunabilir ve açıklanabilir hale gelmesi hedeflenmiştir.

7. hafta çıktıları:

- `docs/7.HAFTA/TECHNICAL_DOCUMENTATION.docx`

- `docs/7.HAFTA/UX_IMPROVEMENTS.docx`

- `docs/7.HAFTA/WEEKLY_REPORT_7.docx`

Bu aşamada projenin yalnızca teknik olarak çalışması değil, sunum sırasında izleyicinin sistemi hızlı anlayabilmesi de öncelik haline gelmiştir.

# 4. 8. Hafta Finalizasyon Çalışmaları

8. hafta, projenin final teslim gereksinimlerine göre toparlandığı haftadır. Bu hafta yapılan çalışmalar üç ana başlıkta toplanabilir: arayüz finalizasyonu, dosya yolu ve model kaynaklarının netleştirilmesi, final teslim dokümanlarının hazırlanması.

## 4.1 Arayüzün Final Demo İçin Yenilenmesi

Arayüzde önceki sade görünüm yerine koyu temalı, daha profesyonel bir tıbbi görüntüleme paneli tasarlanmıştır. Yeni arayüz, demo sırasında tek ekranda daha fazla bilgi verecek şekilde düzenlenmiştir.

Eklenen ve düzenlenen arayüz bileşenleri:

- Koyu tema ve daha net kontrast

- Sol menüde vaka filtreleme ve vaka gezintisi

- `Previous` ve `Next` butonları ile hızlı vaka geçişi

- Tahmin tipi filtresi

- ROI margin ayarı

- Sınırlayıcı kutu ve ROI görünürlük seçenekleri

- Ana karşılaştırma paneli

- Pseudo-mask görünür kesit galerisi

- Model tahmin maskesi görünür kesit galerisi

- Vaka özeti

- Kaynak dosya yolları tablosu

- Vaka raporu indirme butonu

- Kullanıcı geri bildirim alanı

## 4.2 Ana Görsel Karşılaştırma Paneli

Ana ekranda dört panelli bir karşılaştırma yapısı oluşturulmuştur:

1. CT Slice

2. Annotation Box

3. Pseudo-mask Overlay

4. Model Prediction veya Refined Prediction

Bu yapı sayesinde aynı kesit üzerinde ham CT görüntüsü, anotasyon kutusu, pseudo-mask ve model tahmini birlikte incelenebilir. Bu düzen, final demo sırasında sistemin amacını açıklamayı kolaylaştırır.

## 4.3 Pseudo-mask Dosya Yolu ve Hizalama Düzenlemesi

Son aşamada tespit edilen önemli sorunlardan biri, pseudo-mask dosyalarının arayüzde yanlış bölgede görünebilmesiydi. Dosya bulunmasına rağmen NIfTI eksenleri veya görüntü yönelimi farklı yorumlandığında maske, sınırlayıcı kutu dışında görüntülenebiliyordu.

Bu sorunu azaltmak için pseudo-mask yükleme akışı güçlendirilmiştir:

- Maske dosyaları `data/mela/masks/train` ve `data/mela/masks/val` altında aranır.

- Beklenen dosya adı formatı `{public_id}_mask.nii.gz` şeklindedir.

- Maske bulununca yalnızca doğrudan yüklenmez; görüntü şekli ile uyumlu olası eksen dönüşümleri denenir.

- Bbox içinde en fazla maske voxel'i bırakan hizalama seçilir.

- Seçilen hizalama bilgisi arayüzde gösterilir.

- Pseudo-mask dosya yolu, var/yok durumu ve bbox overlap voxel sayısı kullanıcıya açık şekilde sunulur.

Bu düzenleme, arayüzde yanlış maskenin gösterildiği algısını azaltmak ve dosya kaynaklarını daha şeffaf hale getirmek için yapılmıştır.

## 4.4 Model ve Tahmin Çıktılarının Netleştirilmesi

Arayüz şu anda modeli canlı olarak çalıştırmak yerine, daha önce batch inference ile üretilmiş `.npy` prediction dosyalarını kullanır. Bu nedenle final arayüzde şu ayrım özellikle görünür hale getirilmiştir:

- Model checkpoint referansı: `models/best_model.pt`

- Arayüzde kullanılan model çıktısı: `results/mela/mela_batch_predictions/{public_id}_pred.npy`

- Batch inference özeti: `results/mela/mela_batch_inference_summary.csv`

Bu sayede kullanıcı veya değerlendirici, model tahmininin hangi dosyadan geldiğini doğrudan görebilir.

## 4.5 Ana Ekrandaki Skorların Kaldırılması

Arayüzde başlangıçta Dice, IoU, Precision ve Recall gibi metrik kartları eklenmişti. Ancak pseudo-mask ve model prediction dosyalarının hizalama ve kaynak farkları netleşmeden bu skorların ana ekranda verilmesi yanlış yorumlara sebep olabilirdi. Bu nedenle ana ekrandaki metrik kartları kaldırılmıştır.

Bu kararın amacı:

- Görsel incelemeyi öne çıkarmak

- Yanlış hizalanmış maskeler üzerinden yanıltıcı skor göstermemek

- Final demo sırasında sistemin prototip niteliğini daha doğru yansıtmak

- Dosya yolu ve kaynak şeffaflığını skor gösteriminden daha öncelikli hale getirmek

# 5. Mevcut Veri ve Çıktı Durumu

Mevcut yerel proje durumuna göre veri özeti:

- MELA anotasyon satırı: 884

- Batch inference satırı: 370

- Batch tahmin dosyası: 370

- MELA train görüntüsü: 260

- MELA validation görüntüsü: 110

- MELA train maskesi: 260

- MELA validation maskesi: 110

- NSCLC görüntü/maske çifti: 106

Tahmin tipi dağılımı:

- small: 92

- medium: 268

- empty: 7

- large: 3

Bu dağılım, demo sırasında farklı vaka tiplerinin seçilerek gösterilmesine olanak sağlar.

# 6. Final Teslim Hazırlığı

8. hafta teslim gereksinimlerine göre aşağıdaki dokümanlar hazırlanmıştır:

- `docs/8.HAFTA/FINAL_DELIVERY_CHECKLIST.md`

- `docs/8.HAFTA/DEMO_VIDEO_SCRIPT.md`

- `docs/8.HAFTA/FINAL_PRESENTATION_OUTLINE.md`

- `docs/8.HAFTA/FINAL_REPORT_PHASE2.md`

- `docs/8.HAFTA/WEEKLY_REPORT_8_FINAL_DETAILED.md`

- `docs/8.HAFTA/PRESENTATION_SPEECH_WEEK8.md`

Ayrıca kök dizinde final GitHub teslimi için README ve `.gitignore` dosyaları düzenlenmiştir.

# 7. İlk 4 Hafta ile Son 4 Hafta Arasındaki Fark

İlk 4 hafta daha çok araştırma, veri hazırlama, pseudo-mask üretimi, temel notebook akışı ve ilk dokümantasyon üzerine odaklanmıştır. Son 4 hafta ise bu temel yapıyı final teslim edilebilir bir prototipe dönüştürmeye odaklanmıştır.

İlk 4 haftadaki durum:

- Veri yapısı ve proje kapsamı belirlenmişti.

- MELA görüntüleri ve anotasyonları incelenmişti.

- Bounding box ve pseudo-mask üretim yöntemleri notebook seviyesinde geliştirilmişti.

- İlk teknik dokümanlar ve kullanıcı kılavuzları hazırlanmıştı.

- 4. hafta sonunda sistem daha çok üretim ve açıklama odaklıydı.

Son 4 haftadaki gelişim:

- Performans ölçüm scriptleri eklendi.

- Bellek, yükleme ve inference süreleri raporlandı.

- Arayüz final demo için geliştirildi.

- Vaka gezinmesi, maske galerileri ve dosya yolu görünürlüğü eklendi.

- Pseudo-mask hizalama problemi ele alındı.

- Batch prediction kaynakları açık hale getirildi.

- Final README ve teslim dokümanları hazırlandı.

- 8. hafta için final rapor ve sunum konuşması oluşturuldu.

Bu fark, projenin ilk yarısında teknik temel kurulduğunu, ikinci yarısında ise çalışan ve sunulabilir bir demo sistemine dönüştürüldüğünü gösterir.

# 8. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

## 8.1 Dosya Yolu Uyumsuzlukları

Bazı CSV dosyalarında Google Drive veya farklı Windows klasörlerine ait eski dosya yolları bulunuyordu. Arayüzde bu yollar doğrudan kullanılınca dosyalar bulunamayabiliyordu.

Çözüm:

- `resolve_project_path` fonksiyonu ile eski path içindeki `data/` ve `results/` kısımları yerel proje köküne göre yeniden çözüldü.

- Benchmark scriptleri sabit yerel path yerine dinamik proje kökü kullanacak şekilde düzenlendi.

## 8.2 Pseudo-mask Görünüm Problemi

Pseudo-mask dosyaları bazen bulunmasına rağmen arayüzde bbox dışında görünebiliyordu.

Çözüm:

- Maske yükleme fonksiyonu eksen dönüşümleri ve flip varyantlarını deneyerek bbox ile en uyumlu hizalamayı seçer hale getirildi.

- Dosya yolu, hizalama ve bbox overlap bilgisi arayüzde gösterildi.

## 8.3 Sanal Ortam Problemi

Mevcut `.venv` içindeki Python yolu bazı çalıştırmalarda WindowsApps altındaki bozuk bir Python yoluna bağlı görünmüştür.

Çözüm önerisi:

- Teslim makinesinde sanal ortam yeniden oluşturulmalıdır.

- Komutlar:

- `python -m venv .venv`

- `.venv\Scripts\activate`

- `pip install -r requirements.txt`

- `streamlit run app/streamlit_app.py`

# 9. Sonuç

8. hafta itibarıyla MediBoxLesion projesi final sunum ve demo için kullanılabilir bir prototip seviyesine getirilmiştir. Proje; veri hazırlama notebook'ları, pseudo-mask üretim süreci, batch model tahmin çıktıları, performans ölçümleri, tıbbi görüntüleme arayüzü, final raporları ve sunum hazırlığı ile bütünleşik bir teslim paketi haline gelmiştir.

Son yapılan düzenlemeler özellikle arayüz güvenilirliğini ve açıklanabilirliği artırmıştır. Pseudo-mask dosyalarının yolu ve hizalama bilgisi görünür hale getirilmiş, model tahmin çıktılarının hangi `.npy` dosyalarından geldiği netleştirilmiş ve ana ekrandaki yanıltıcı olabilecek skor kartları kaldırılmıştır. Böylece proje, final değerlendirmede hem teknik akışı hem de kullanıcı deneyimini daha açık şekilde gösterebilecek hale getirilmiştir.